2022县发改委主要工作实施方案

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要工作目标 | 目标任务主要内容 | 时间表 | 责任人 | 责任股室 |
|  |
| 52 | 经济社会发展主要预期目标 | 地区生产总值增长 8以上，在实际工作中力争完成得更好。 | 1.以月保季，以季保年，力争完成年度目标任务；2.力争今年新增省级以上样本点1家以上。 | 刘静 | 综合股 |
| 54 | 固定资产投资增长 15以上。 | 2022年全年。 | 何新友 | 投资股 |
| 57 | 各项约束性指标达到规定要求。 | 1.一季度根据全市年度任务下达情况分解全县节能减煤任务指标，做好每季度对枞阳海螺、金誉公司等重点用能企业节能减煤情况的监测预警；2.做好用能项目能评。 | 刘静 | 能源办 |
| 58 | 倾力打造产业集群 | 培育铝基新材料百亿产业，加快建设省级重大新兴产业工程，力争获批省级重大新兴产业基地，建成运营经开区铝基新材料产业园，全面推动链上招、群上引，做强做优省级铝基新材料特色产业集群（基地）。 | 1.做好2022年铝基特色“园中园”申报土地要素补短板工作；2.力争2022年铝基产业增长15%，2023年超50亿。 | 刘静 | 综合股 |
| 59 | 培育绿色家居智造百亿产业，用好省级农作物秸秆综合利用现代环保产业示范园区品牌，加快建设绿色家居智造产业园，引进诗尼曼家居等头部企业，不断壮大省级绿色家居智造特色产业集群（基地）。 | 1.谋划2022年度绿色家居重大新兴产业专项；2.力争2022年绿色家居产业增长15%，2023年达40亿。 | 刘静 | 综合股 |
| 64 | 积极建设绿色能源基地，推动碲化镉发电玻璃项目尽快开工，加快实施 380 兆瓦光伏复合发电、140 兆瓦渔光互补发电、多能互补一体化、整县屋顶分布式光伏开发试点等项目。 | 1.二季度枞阳县汤沟镇260兆瓦光伏复合发电项目二期200MW项目、华电麒麟90MW光伏发电项目开工建设；2.二季度横埠镇湴湖180MW光伏发电项目开工建设；3.三季度枞阳260MW储能项目开工；4.四季度整县屋顶分布式开发项目、碲化镉光伏发电玻璃及配套材料项目开工建设。 | 刘静 | 能源办 |
| 67 | 倾力培育龙头企业 | 开展优质企业梯度培育行动，加大个转企、小升规、规改股、股上市力度，新增规上工业企业 25 家、战新和高新企业各 5 家以上，认定科技型中小企业 30 家，造就更多“专精特新”企业和单项冠军企业。 | 1. 根据省、市申报文件，适时完成新增战新企业上报；

2.做好2022年度崭新企业“三重一创”申报工作。 | 刘静 | 综合股 |
| 68 | 倾力推动创新赋能 | 加快制造业升级，确保战新、高新产业产值均增长 20以上。 | 1.力争“双首位”“一园区一专项”年内有突破；2.以月保季，以季保年，力争完成战新年度目标任务。 | 刘静 | 综合股 |
| 80 | 进一步优化发展格局 | 高标准建设临江产业园，推动枞阳港枢纽、枞阳小港航道、南方综合码头早日动工，实施 110 千伏临江变、滨江大道二期、县城污水处理扩建等基础设施项目，超前布局生产性、生活性服务业项目，积极引进战略投资者整体开发东方造船片区，努力打造拥江发展战略支点。 | 1.上半年完成《枞阳临江产业园发展规划》印发；2.配合小港航道建设年内竣工；3.年内有序启动枞阳港枢纽建设；4.依托规划，做好临江产业园宣传工作，力争今年引入战略投资者，建立合作投资模式。 | 何新友刘静 | 引江办临江办 |
| 85 | 在项目谋划上抢先机 | 强化抓项目谋划就是抓发展机遇意识，精准把握国家政策导向和资金投向，找准契合点和突破口，谋划好重大项目， 建设好动态储备库，做深做实前期工作，争取更多项目纳入国家和省市投资计划。 | 按照时间要求，及时做好中央政策内项目及其他政府专项债项目申报工作。密切关注，持续推进。 | 何新友 | 项目办 |
| 88 | 在项目建设上求实效 | 继续开展“重大项目攻坚年”活动，实施省市重点项目131 个，完成投资 130.9 亿元。 | 逐月落实攻坚年活动方案，围绕“赛马”机制，持续推进项目建设。 | 何新友 | 项目办 |
| 89 | 落实省高质量投资“赛马”激励机制，强化“四督四保” “五个一”工作机制，推行项目全生命周期服务管理，力促重点项目快建设、快竣工、快入统。 | 持续推进。 | 何新友 | 项目办 |
| 90 | 健全重大项目调度机制，精准研判难点堵点，综合施策、现场办公，及时解决项目前期准备和建设过程中各类问题。 | 周调度，旬落实，月汇总，持续推进。 | 何新友 | 项目办 |
| 91 | 强化重大项目落地要素保障，超前做好土地征收成片开发、耕地占补平衡、能耗等量减量替代等基础性工作，完成增减挂及工矿废弃地复垦利用 1500 亩。 | 密切关注，持续推进。 | 何新友 | 项目办 |
| 102 | 深化重点领域改革 | 深化要素市场化配置改革，用最快的速度让最好的项目获得最优的资源要素。 | 密切关注，持续推进。 | 何新友 | 项目办 |
| 108 | 深度融入长三角一体化 | 紧扣一体化和高质量两个关键，以理念观念、产业发展、科技创新、体制机制“四个一体化”为重点，立足资源禀赋，突破县域思维，努力建设更高水平的“两地两区”。 | 1.3月底完成工作方案意见征求，4月份印发；2.分季度开展工作督查。 | 刘静 | 综合股 |
| 110 | 深化与江阴市战略合作，在产业招商、科技创新等领域谋划一批重点合作项目，力争形成实质性合作成果。 | 1.每月更新并做实做深项目库；2.加强招商月度跟进。 | 刘静 | 综合股 |
| 124 | 提升基础设施支撑力 | 完成天然气桐城-枞阳支线主管道建设，加快推动管道气进企入户。 | 1.二季度完成天然气桐城-枞阳支线会宫输气站设备安装以及室内装潢；2.二季度力争义津阀室开工；3.三季度完成义津阀室建设；4.四季度完成管线工程,力争会宫-枞阳、会宫横埠支线开工建设。 | 刘静 | 能源办 |
| 134 | 提升生态环境竞争力 | 落实碳达峰碳中和部署，编制“双碳”实施方案，强化能耗和碳排放管理，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。 | 1.待市“双碳”实施方案印发后，适时印发我县实施方案，预计二季度完成；2.加强对固定资产投资项目的日常监管，指导其根据实际耗能情况进行节能审查工作；3.加强对高耗能项目管理，新上高耗能项目，严格实施煤耗、能耗减量替代制度。 | 刘静 | 能源办 |
| 148 | 建设特色乡镇 | 完善促进乡镇发展政策措施，增强乡镇自主发展意识，引导各乡镇抓经济、鼓干劲、争上游，培育一批制造强镇、农业强镇、商贸强镇、文旅强镇。 | 1.适时制定“一镇一业”发展政策；2.形成项目库年度滚动机制；3.借力江阴，探索合作推进机制。 | 刘静 | 综合股 |
| 150 | 推动县城规划区乡镇联动发展，推动产城港一体化发展， 加快打造县城核心经济圈。 | 1.有序推进临江产业园建设，依托枞阳枢纽港，推动枞阳县城产城港一体化发展；2.有序推进县域基础设施类、文旅类项目建设。 | 刘静 | 综合股 |
| 151 | 支持横埠镇实施经济发达镇行政管理体制改革、建设绿色家居智造特色小镇，加快打造县域副中心。 | 2022年培育、2023年拟申报特色小镇。 | 刘静 | 综合股 |
| 152 | 支持浮山研学、汤沟光伏、项铺雨具、金社种子、麒麟苗木花卉等特色小城镇建设，支持各乡镇用好国家和省级品牌、争创新的品牌，以多点支撑带动全局发展。 | 1.2022年开始委托咨询机构以特色小镇申报要求做好项铺雨具等条件较好的特色小镇申报辅导；2.到2025年培育金社种子等2家以上微型产业集聚区。 | 刘静 | 综合股 |

监督电话：5733007